**План адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения**

Зюзинского ЦСДК МКУ КДО «Аккорд» Зюзинского сельсовета Барабинского района Новосибирской области

632322 Новосибирская область, Барабинский район, село Зюзя, улица Центральная, дом 51.

**Зюзинский Центральный Сельский Дом Культуры**

на 2016-2020 г.г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**  **Глава Администрации Зюзинского**  **сельсовета**  **А.В. Чурсин** | **УТВЕРЖДАЮ**  **Директор МКУ КДО «Аккорд»**  **Зюзинского сельсовета**  **Л.А. Стребкова** | **СОГЛАСОВАНО**  **Председатель общественной организации «Барабинская местная организация Всероссийского общества**  **инвалидов»**  **Е.Е. Шейко** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование мероприятий по адаптации** | **Категории**  **МГН К,О,С,Г,У** | **ВИД**  **работы** | **ЭТАП**  **работы\*** | **Необходимое**  **Финансирование (тыс. руб)** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| **1.** | **Организационные мероприятия:** |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | Разработка и утверждение политики об обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных граждан объектов и предоставляемых услуг, а также оказание им необходимой помощи в учреждении. | К,О,Г,У | Нормативно-правовые документы | 1 | **---------------------** | 26.08.2015 г | Стребкова Л.А. |
| **1.2.** | Разработка  и утверждение организационно-распорядительных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам: | К,О,Г,У | Нормативно-правовые документы | 1 | **--------------------** | 01.09.2015 г | Стребкова Л.А. |
|  | - разработать программу обучения сотрудников;  - провести инструктирование специалистов по работе с инвалидами, связанными с обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов;  Разработать перечень функциональных (должностных) обязанностей сотрудников учреждения социального обслуживания по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, оказания им необходимой помощи, внесение изменений в должностные инструкции (согласно перечня); | К,О,Г,У | Нормативно-правовые документы | 1 | **-----------------------** | 01.09.2015 г | Стребкова Л.А. |
| **1.3.** | Актуализировать паспорта доступности для инвалидов объектов и услуг учреждения. | К,О,Г,У | Дополнительно провести обследование зданий | 1 | **----------------** | 26.08.2015 г | Стребкова Л.А. |
| **1.4.** | Обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг, а также мероприятий по их достижению:  - возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;  - возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников  учреждения;  - возможность посадки в транспортное средство и высадка из него перед входом в учреждение в т.ч. с использованием кресла коляски;  сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории учреждения;  - содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него;  - обеспечение доступа на объект, в котором предоставляются услуги собаки проводника, и наличие документа подтверждающего ее специальное обучение;  - оборудование на прилегающей к объекту территории мест для парковки автотранспортных средств инвалидов; | МГН  К,О,С,Г,У  К,О  К,О,С  К,О,С,Г,У  К,О | Установка, реконструкция здания | 1 | 200,000 | 30.12.2020 г  30.12.2017 год  01.09.2018 г  01.09.2017 г  31.07.2018 г | Стребкова Л.А.  Стребкова Л.А.  Стребкова Л.А.  Стребкова Л.А.  Стребкова Л.А. |
| **1.5.** | Оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме для инвалидов, в том числе:  -речевые информаторы и маяки.  -звуковой и речевой маяк. | С,Г,У | установка | 1 | 40.000 | 30.08.2018 г | Стребкова Л.А. |
| **1.6.** | Разработать памятки для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны сотрудников на объекте. | К,О,С,Г,У | Нормативно-правовые документы | 1 | 20.000 | 31.12.2016 г | Стребкова Л.А. |
| **1.7.** | Ведение журнала учета проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг. | К,О,С,Г,У | Нормативно-правовые документы | 1 | **-----------------** | 30.12.2016г | Стребкова Л.А. |
| **2**. | **Приобретение технических средств адаптации** |  |  |  |  |  | Стребкова Л.А. |
| 2.1. | Поручень для раковины опорный | К,О,С, | установка | 1 | 21,200 | 30.12.2019г | Стребков Л.А. |
| 2.2. | Поручни прямые настенные | О,С | установка | 1 | 205,800 | 30.12.2019г | Стребкова Л.А. |
| 2.3. | Тактильные знаки 200\*200мм | С | Приобретение | 1 | 17,000 | 30.08.2019г | Стребкова Л.А. |
| 2.4. | Табло информационное  600\*500 мм (шрифт Брауля) | С | Приобретение | 1 | 13,800 | 30.09.2019г | Стребкова Л.А. |
| 2.5. | Информационно-тактильный знак  310\*100 мм | С | Приобретение | 1 | 16,000 (16 шт.) | 30.09.2019г | Стребкова Л.А. |
| 2.6. | Электронное табло для помещения 152\*160\*40 мм | С | Приобретение | 1 | 19,800 | 01.12.2020 год | Стребкова Л.А. |
| 2.7. | Система средств информации и сигнализации об опасности-комплексная (визуальная, звуковая и тактильная). | К,О,С,Г | Приобретение | 1 | 100,000 | 31.12.2020г | Стребкова Л.А. |
| 2.8. | Знак доступности помещения, | К,О | Приобретение | 1 | 8,600 (4 шт.) | 30.06.2017г | Стребкова Л.А. |
| **3**. | **Ремонтные работы:** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | По территории объекта |  |  |  |  |  |  |
|  | - оборудовать стоянку для инвалидов | К,О,Г | 1.Установить знак  2. Нанести разметку | 1 | 2,500  72,000 | 30.09.2018г | Стребкова Л.А. |
|  | - Установить указатели пути движения | К | Установить показатели | 1 | 12,000 | 30.09.2018 г | Стребкова Л.А. |
| 3.2 | По входу в здание |  |  |  |  |  |  |
|  | **-** Установить нескользящее покрытие на лестнице | К,О | Установить показатели | 1 | 6,800 | 30.09.2018 г | Стребкова Л.А. |
|  | **-**Установить рельефную полосу перед лестницей | К,О | Установить | 1 | 4,000 | 30.09.2018 г | Стребкова Л.А. |
|  | - Контрастно окрасить ступень | С | Нанести разметку | 1 | 1,000 | 30.07.2018 г | Стребкова Л.А. |
|  | - Оборудовать пандус | К,О | Оборудовать пандус | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - Оборудовать входную группу | К,О,С | Установить входную группу (двери) | 1 | 73,300 | 30.09.2020 г | Стребкова Л.А. |
| 3.3 | По путям движения в здании, включая пути эвакуации |  |  |  |  |  |  |
|  | - Адаптация путей движения | К,О | Провести сглаживание порогов | 2 | 30,000 | 30.09.2020г | Стребкова Л.А. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | По зоне оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
|  | - Оборудовать рабочее место специалистов по реабилитации инвалидов | С,Г | Приобрести и установить индукционную петлю (Г), табличку рельефного шрифта.  Пиктограммы (С), речевой информатор. | 1 | 10,000 | 01.12.2020г | Стребкова Л.А. |
| 3.5 | По санитарно-гигиеническим помещениям |  |  |  |  |  |  |
|  | - Установка санитарно-гигиенической комнаты | К,О | Оборудовать санузел ввод водоснабжения в здание, (холодная вода) установка канализационного отвода, выгребной ямы, установка раковины, поручней (опорные, откидные),зона для кресла коляски рядом с унитазом,  Травматические безопасные крючки для тростей и костылей. Поручни настенные для туалета и мойки, световое освещение, тревожная кнопка вызова, табличка. | 1 | 157,800 рублей | 2016 г | Стребкова Л.А. |
|  | - Установить тактильную направляющую полосу к кабине | С | Нанести полосу | 1 | 20,000 | 30.09.2017 г | Стребкова Л.А. |
|  | - Установить крючки для костылей | О | Установить | 1 | 10,000 | 30.08.2017 г | Стребкова Л.А. |
| 3.6 | По системе информации |  |  |  |  |  |  |
|  | - Разместить надписи в соответствии с нормативами, пиктограммами тактильные средства информации, речевые информаторы маяки, звуковой маяк у входа, световые и текстовые табло (С, Г). | С,Г | Приобретение и установка | 1 | 22,000 | 30.12.2017г | Стребкова Л.А. |
|  | **-**Продублировать для инвалидов звуковую и зрительную информацию, текстовую и графическую информацию знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | С | Приобретение и установка | 1 | 20,000 | 01.12.2020г | Стребкова Л.А. |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | 197.051 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состояние доступности объекта для МГН | К | О | С | Г | У |
| -на начало планового периода |  |  |  |  |  |
| -по завершении 1-го этапа плана адаптации\* |  |  |  |  |  |
| -по завершении 2-го этапа адаптации\*\* |  |  |  |  |  |

Принятые сокращения категорий инвалидов: К – лица, передвигающиеся на креслах-колясках, О – лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – лица с нарушением зрения, Г – лица с нарушением слуха, У – лица с умственными нарушениями.

Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); ВНД – временно недоступно.

**План адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения**

МКУ КДО «Аккорд» Зюзинского сельсовета Барабинского района Новосибирской области

Филиал Казанцевский Сельский Дом Культуры

632324 Новосибирская область, Барабинский район, деревня Казанцево, улица Центральная, дом 41/1.

на 2016-2020 г.г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**  **Глава Администрации Зюзинского**  **сельсовета**  **А.В. Чурсин** | **УТВЕРЖДАЮ**  **Директор МКУ КДО «Аккорд»**  **Зюзинского сельсовета**  **Л.А. Стребкова** | **СОГЛАСОВАНО**  **Председатель общественной организации «Барабинская местная организация Всероссийского общества**  **инвалидов»**  **Е.Е. Шейко** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование мероприятий по адаптации** | **Категории**  **МГН К,О,С,Г,У** | **ВИД**  **работы** | **ЭТАП**  **работы\*** | **Необходимое**  **Финансирование (тыс. руб)** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| **1.** | **Организационные мероприятия:** |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | Разработка и утверждение политики об обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных граждан объектов и предоставляемых услуг, а также оказание им необходимой помощи в учреждении. | К,О,Г,У | Нормативно-правовые документы | 1 | **---------------------** | 26.08.2015 г | Стребкова Л.А.  Казарцева Е.Н. |
| **1.2.** | Разработка  и утверждение организационно-распорядительных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам: | К,О,Г,У | Нормативно-правовые документы | 1 | **--------------------** | 01.09.2015 г | Стребкова Л.А.  Казарцева Е.Н. |
|  | - разработать программу обучения сотрудников;  - провести инструктирование специалистов по работе с инвалидами, связанными с обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов;  Разработать перечень функциональных (должностных) обязанностей сотрудников учреждения социального обслуживания по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, оказания им необходимой помощи, внесение изменений в должностные инструкции (согласно перечня); | К,О,Г,У | Нормативно-правовые документы | 1 | **-----------------------** | 01.09.2015 г | Стребкова Л.А.  Казарцева Е.Н. |
| **1.3.** | Актуализировать паспорта доступности для инвалидов объектов и услуг учреждения. | К,О,Г,У | Дополнительно провести обследование зданий | 1 | **----------------** | 26.08.2015 г | Стребкова Л.А.  Казарцева Е.Н. |
| **1.4.** | Обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг, а также мероприятий по их достижению:  - возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;  - возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников  учреждения;  - возможность посадки в транспортное средство и высадка из него перед входом в учреждение в т.ч. с использованием кресла коляски;  сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории учреждения;  - содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него;  - обеспечение доступа на объект, в котором предоставляются услуги собаки проводника, и наличие документа подтверждающего ее специальное обучение;  - оборудование на прилегающей к объекту территории мест для парковки автотранспортных средств инвалидов; | МГН  К,О,С,Г,У  К,О  К,О,С  К,О,С,Г,У  К,О | Установка, реконструкция здания | 1 | 50,000 | 30.12.2020 г  30.12.2017 год  01.09.2018 г  01.09.2017 г  31.07.2018 г | Стребкова Л.А.  Казарцева Е.Н.  Казарцева Е.Н.  Казарцева Е.Н.  Казарцева Е.Н.  Казарцева Е.Н. |
| **1.5.** | Оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме для инвалидов, в том числе:  -речевые информаторы и маяки.  -звуковой и речевой маяк. | С,Г,У | установка | 1 | 40.000 | 30.08.2018 г | Казарцева Е.Н. |
| **1.6.** | Разработать памятки для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны сотрудников на объекте. | К,О,С,Г,У | Нормативно-правовые документы | 1 | 10.000 | 31.12.2016 г | Казарцева Е.Н. |
| **1.7.** | Ведение журнала учета проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг. | К,О,С,Г,У | Нормативно-правовые документы | 1 | **-----------------** | 30.12.2016г | Казарцева Е.Н. |
| **2**. | **Приобретение технических средств адаптации** |  |  |  |  |  | Казарцева Е.Н. |
| 2.1. | Поручень для раковины опорный | К,О,С, | установка | 1 | 21,200 | 30.12.2019г | Казарцева Е.Н. |
| 2.2. | Поручни прямые настенные | О,С | установка | 1 | 80,800 | 30.12.2019г | Казарцева Е.Н. |
| 2.3. | Тактильные знаки 200\*200мм | С | Приобретение | 1 | 17,000 | 30.08.2019г | Казарцева Е.Н. |
| 2.4. | Табло информационное  600\*500 мм (шрифт Брауля) | С | Приобретение | 1 | 13,800 | 30.09.2019г | Казарцева Е.Н. |
| 2.5. | Информационно-тактильный знак  310\*100 мм | С | Приобретение | 1 | 12,000 (8 шт.) | 30.09.2019г | Казарцева Е.Н. |
| 2.6. | Электронное табло для помещения 152\*160\*40 мм | С | Приобретение | 1 | 19,800 | 01.12.2020 год | Казарцева Е.Н. |
| 2.7. | Система средств информации и сигнализации об опасности-комплексная (визуальная, звуковая и тактильная). | К,О,С,Г | Приобретение | 1 | 50,000 | 31.12.2020г | Казарцева Е.Н. |
| 2.8. | Знак доступности помещения, | К,О | Приобретение | 1 | 4,600 (2 шт.) | 30.06.2017г | Казарцева Е.Н. |
| **3**. | **Ремонтные работы:** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | По территории объекта |  |  |  |  |  |  |
|  | - оборудовать стоянку для инвалидов | К,О,Г | 1.Установить знак  2. Нанести разметку | 1 | 2,500  12,000 | 30.09.2018г | Казарцева Е.Н. |
|  | - Установить указатели пути движения | К | Установить показатели | 1 | 4,000 | 30.09.2018 г | Казарцева Е.Н. |
| 3.2 | По входу в здание |  |  |  |  |  |  |
|  | **-** Установить нескользящее покрытие на лестнице | К,О | Установить показатели | 1 | 6,800 | 30.09.2018 г | Казарцева Е.Н. |
|  | **-**Установить рельефную полосу перед лестницей | К,О | Установить | 1 | 4,000 | 30.09.2018 г | Казарцева Е.Н. |
|  | - Контрастно окрасить ступень | С | Нанести разметку | 1 | 1,000 | 30.07.2018 г | Казарцева Е.Н. |
|  | - Оборудовать пандус | К,О | Оборудовать пандус | 1 | 50.000 | 30.08.2017г | Казарцева Е.Н |
|  | - Оборудовать входную группу | К,О,С | Установить входную группу (двери) | 1 | 33,300 | 30.09.2020 г | Казарцева Е.Н. |
| 3.3 | По путям движения в здании, включая пути эвакуации |  |  |  |  |  |  |
|  | - Адаптация путей движения | К,О | Провести сглаживание порогов | 2 | 30,000 | 30.09.2020г | Казарцева Е.Н. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | По зоне оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
|  | - Оборудовать рабочее место специалистов по реабилитации инвалидов | С,Г | Приобрести и установить индукционную петлю (Г), табличку рельефного шрифта.  Пиктограммы (С), речевой информатор. | 1 | 5,000 | 01.12.2020г | Казарцева Е.Н. |
| 3.5 | По санитарно-гигиеническим помещениям |  |  |  |  |  |  |
|  | - Установить знак доступности помещения | К,О | Оборудовать санузел с установкой раковины, поручней (опорные, откидные),зона для кресла коляски рядом с унитазом | 1 | 100,000 | 30.09.2017 г | Казарцева Е.Н. |
|  | - Установить тактильную направляющую полосу к кабине | С | Нанести полосу | 1 | 20,000 | 30.09.2017 г | Казарцева Е.Н. |
|  | - Установить крючки для костылей | О | Установить | 1 | 10,000 | 30.08.2017 г | Казарцева Е.Н. |
| 3.6 | По системе информации |  |  |  |  |  |  |
|  | - Разместить надписи в соответствии с нормативами, пиктограммами тактильные средства информации, речевые информаторы маяки, звуковой маяк у входа, световые и текстовые табло (С, Г). | С,Г | Приобретение и установка | 1 | 22,000 | 30.12.2017г | Казарцева Е.Н. |
|  | **-**Продублировать для инвалидов звуковую и зрительную информацию, текстовую и графическую информацию знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | С | Приобретение и установка | 1 | 20,000 | 01.12.2020г | Казарцева Е.Н. |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состояние доступности объекта для МГН | К | О | С | Г | У |
| -на начало планового периода |  |  |  |  |  |
| -по завершении 1-го этапа плана адаптации\* |  |  |  |  |  |
| -по завершении 2-го этапа адаптации\*\* |  |  |  |  |  |

Принятые сокращения категорий инвалидов: К – лица, передвигающиеся на креслах-колясках, О – лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – лица с нарушением зрения, Г – лица с нарушением слуха, У – лица с умственными нарушениями.

Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); ВНД – временно недоступно.

**План адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения**

МКУ КДО «Аккорд» Зюзинского сельсовета Барабинского района Новосибирской области

Филиал Беловский Сельский Клуб

632325 Новосибирская область, Барабинский район, деревня Белово, улица Центральная, дом 51/1.

на 2016-2020 г.г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**  **Глава Администрации Зюзинского**  **сельсовета**  **А.В. Чурсин** | **УТВЕРЖДАЮ**  **Директор МКУ КДО «Аккорд»**  **Зюзинского сельсовета**  **Л.А. Стребкова** | **СОГЛАСОВАНО**  **Председатель общественной организации «Барабинская местная организация Всероссийского общества**  **инвалидов»**  **Е.Е. Шейко** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование мероприятий по адаптации** | **Категории**  **МГН К,О,С,Г,У** | **ВИД**  **работы** | **ЭТАП**  **работы\*** | **Необходимое**  **Финансирование (тыс. руб)** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| **1.** | **Организационные мероприятия:** |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | Разработка и утверждение политики об обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных граждан объектов и предоставляемых услуг, а также оказание им необходимой помощи в учреждении. | К,О,Г,У | Нормативно-правовые документы | 1 | **---------------------** | 26.08.2015 г | Стребкова Л.А.  Пушкарева О.Г. |
| **1.2.** | Разработка  и утверждение организационно-распорядительных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам: | К,О,Г,У | Нормативно-правовые документы | 1 | **--------------------** | 01.09.2015 г | Стребкова Л.А.  Пушкарева О.Г. |
|  | - разработать программу обучения сотрудников;  - провести инструктирование специалистов по работе с инвалидами, связанными с обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов;  Разработать перечень функциональных (должностных) обязанностей сотрудников учреждения социального обслуживания по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, оказания им необходимой помощи, внесение изменений в должностные инструкции (согласно перечня); | К,О,Г,У | Нормативно-правовые документы | 1 | **-----------------------** | 01.09.2015 г | Стребкова Л.А.  Пушкарева О.Г. |
| **1.3.** | Актуализировать паспорта доступности для инвалидов объектов и услуг учреждения. | К,О,Г,У | Дополнительно провести обследование зданий | 1 | **----------------** | 26.08.2015 г | Стребкова Л.А.  Пушкарева О.Г. |
| **1.4.** | Обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг, а также мероприятий по их достижению:  - возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;  - возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников  учреждения;  - возможность посадки в транспортное средство и высадка из него перед входом в учреждение в т.ч. с использованием кресла коляски;  сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории учреждения;  - содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него;  - обеспечение доступа на объект, в котором предоставляются услуги собаки проводника, и наличие документа подтверждающего ее специальное обучение;  - оборудование на прилегающей к объекту территории мест для парковки автотранспортных средств инвалидов; | МГН  К,О,С,Г,У  К,О  К,О,С  К,О,С,Г,У  К,О | Установка, реконструкция здания | 1 | 50,000 | 30.12.2020 г  30.12.2017 год  01.09.2018 г  01.09.2017 г  31.07.2018 г | Стребкова Л.А.  Пушкарева О.Г.  Пушкарева О.Г.  Пушкарева О.Г.  Пушкарева О.Г.  Пушкарева О.Г. |
| **1.5.** | Оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме для инвалидов, в том числе:  -речевые информаторы и маяки.  -звуковой и речевой маяк. | С,Г,У | установка | 1 | 40.000 | 30.08.2018 г | Пушкарева О.Г. |
| **1.6.** | Разработать памятки для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны сотрудников на объекте. | К,О,С,Г,У | Нормативно-правовые документы | 1 | 10.000 | 31.12.2016 г | Пушкарева О.Г. |
| **1.7.** | Ведение журнала учета проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг. | К,О,С,Г,У | Нормативно-правовые документы | 1 | **-----------------** | 30.12.2016г | Пушкарева О.Г. |
| **2**. | **Приобретение технических средств адаптации** |  |  |  |  |  | Пушкарева О.Г. |
| 2.1. | Поручень для раковины опорный | К,О,С, | установка | 1 | 21,200 | 30.12.2019г | Пушкарева О.Г. |
| 2.2. | Поручни прямые настенные | О,С | установка | 1 | 80,800 | 30.12.2019г | Пушкарева О.Г. |
| 2.3. | Тактильные знаки 200\*200мм | С | Приобретение | 1 | 17,000 | 30.08.2019г | Пушкарева О.Г. |
| 2.4. | Табло информационное  600\*500 мм (шрифт Брауля) | С | Приобретение | 1 | 13,800 | 30.09.2019г | Пушкарева О.Г. |
| 2.5. | Информационно-тактильный знак  310\*100 мм | С | Приобретение | 1 | 12,000 (8 шт.) | 30.09.2019г | Пушкарева О.Г. |
| 2.6. | Электронное табло для помещения 152\*160\*40 мм | С | Приобретение | 1 | 19,800 | 01.12.2020 год | Пушкарева О.Г. |
| 2.7. | Система средств информации и сигнализации об опасности-комплексная (визуальная, звуковая и тактильная). | К,О,С,Г | Приобретение | 1 | 50,000 | 31.12.2020г | Пушкарева О.Г. |
| 2.8. | Знак доступности помещения, | К,О | Приобретение | 1 | 4,600 (2 шт.) | 30.06.2017г | Пушкарева О.Г. |
| **3**. | **Ремонтные работы:** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | По территории объекта |  |  |  |  |  |  |
|  | - оборудовать стоянку для инвалидов | К,О,Г | 1.Установить знак  2. Нанести разметку | 1 | 2,500  12,000 | 30.09.2018г | Пушкарева О.Г. |
|  | - Установить указатели пути движения | К | Установить показатели | 1 | 4,000 | 30.09.2018 г | Пушкарева О.Г. |
| 3.2 | По входу в здание |  |  |  |  |  |  |
|  | **-** Установить нескользящее покрытие на лестнице | К,О | Установить показатели | 1 | 6,800 | 30.09.2018 г | Пушкарева О.Г. |
|  | **-**Установить рельефную полосу перед лестницей | К,О | Установить | 1 | 4,000 | 30.09.2018 г | Пушкарева О.Г. |
|  | - Контрастно окрасить ступень | С | Нанести разметку | 1 | 1,000 | 30.07.2018 г | Пушкарева О.Г. |
|  | - Оборудовать пандус | К,О | Оборудовать пандус | 1 | 50.000 | 30.08.2017г | Пушкарева О.Г. |
|  | - Оборудовать входную группу | К,О,С | Установить входную группу (двери) | 1 | 33,300 | 30.09.2020 г | Пушкарева О.Г. |
| 3.3 | По путям движения в здании, включая пути эвакуации |  |  |  |  |  |  |
|  | - Адаптация путей движения | К,О | Провести сглаживание порогов | 2 | 30,000 | 30.09.2020г | Пушкарева О.Г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | По зоне оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
|  | - Оборудовать рабочее место специалистов по реабилитации инвалидов | С,Г | Приобрести и установить индукционную петлю (Г), табличку рельефного шрифта.  Пиктограммы (С), речевой информатор. | 1 | 5,000 | 01.12.2020г | Пушкарева О.Г. |
| 3.5 | По санитарно-гигиеническим помещениям |  |  |  |  |  |  |
|  | - Установить знак доступности помещения | К,О | Оборудовать санузел с установкой раковины, поручней (опорные, откидные),зона для кресла коляски рядом с унитазом | 1 | 100,000 | 30.09.2017 г | Пушкарева О.Г. |
|  | - Установить тактильную направляющую полосу к кабине | С | Нанести полосу | 1 | 20,000 | 30.09.2017 г | Пушкарева О.Г. |
|  | - Установить крючки для костылей | О | Установить | 1 | 10,000 | 30.08.2017 г | Пушкарева О.Г. |
| 3.6 | По системе информации |  |  |  |  |  |  |
|  | - Разместить надписи в соответствии с нормативами, пиктограммами тактильные средства информации, речевые информаторы маяки, звуковой маяк у входа, световые и текстовые табло (С, Г). | С,Г | Приобретение и установка | 1 | 22,000 | 30.12.2017г | Пушкарева О.Г. |
|  | **-**Продублировать для инвалидов звуковую и зрительную информацию, текстовую и графическую информацию знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | С | Приобретение и установка | 1 | 20,000 | 01.12.2020г | Пушкарева О.Г. |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состояние доступности объекта для МГН | К | О | С | Г | У |
| -на начало планового периода |  |  |  |  |  |
| -по завершении 1-го этапа плана адаптации\* |  |  |  |  |  |
| -по завершении 2-го этапа адаптации\*\* |  |  |  |  |  |

Принятые сокращения категорий инвалидов: К – лица, передвигающиеся на креслах-колясках, О – лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – лица с нарушением зрения, Г – лица с нарушением слуха, У – лица с умственными нарушениями.

Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); ВНД – временно недоступно.

**План адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения**

МКУ КДО «Аккорд» Зюзинского сельсовета Барабинского района Новосибирской области

Филиал Квашнинский Сельский Дом Культуры

632323 Новосибирская область, Барабинский район, деревня Квашнино, улица Колхозная, дом 40

на 2016-2020 г.г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**  **Глава Администрации Зюзинского**  **сельсовета**  **А.В. Чурсин** | **УТВЕРЖДАЮ**  **Директор МКУ КДО «Аккорд»**  **Зюзинского сельсовета**  **Л.А. Стребкова** | **СОГЛАСОВАНО**  **Председатель общественной организации «Барабинская местная организация Всероссийского общества**  **инвалидов»**  **Е.Е. Шейко** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование мероприятий по адаптации** | **Категории**  **МГН К,О,С,Г,У** | **ВИД**  **работы** | **ЭТАП**  **работы\*** | **Необходимое**  **Финансирование (тыс. руб)** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| **1.** | **Организационные мероприятия:** |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | Разработка и утверждение политики об обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных граждан объектов и предоставляемых услуг, а также оказание им необходимой помощи в учреждении. | К,О,Г,У | Нормативно-правовые документы | 1 | **---------------------** | 26.08.2015 г | Стребкова Л.А.  Нагорный Н.Н. |
| **1.2.** | Разработка  и утверждение организационно-распорядительных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам: | К,О,Г,У | Нормативно-правовые документы | 1 | **--------------------** | 01.09.2015 г | Стребкова Л.А.  Нагорный Н.Н. |
|  | - разработать программу обучения сотрудников;  - провести инструктирование специалистов по работе с инвалидами, связанными с обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов;  Разработать перечень функциональных (должностных) обязанностей сотрудников учреждения социального обслуживания по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, оказания им необходимой помощи, внесение изменений в должностные инструкции (согласно перечня); | К,О,Г,У | Нормативно-правовые документы | 1 | **-----------------------** | 01.09.2015 г | Стребкова Л.А.  Нагорный Н.Н. |
| **1.3.** | Актуализировать паспорта доступности для инвалидов объектов и услуг учреждения. | К,О,Г,У | Дополнительно провести обследование зданий | 1 | **----------------** | 26.08.2015 г | Стребкова Л.А.  Нагорный Н.Н. |
| **1.4.** | Обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг, а также мероприятий по их достижению:  - возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;  - возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников  учреждения;  - возможность посадки в транспортное средство и высадка из него перед входом в учреждение в т.ч. с использованием кресла коляски;  сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории учреждения;  - содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него;  - обеспечение доступа на объект, в котором предоставляются услуги собаки проводника, и наличие документа подтверждающего ее специальное обучение;  - оборудование на прилегающей к объекту территории мест для парковки автотранспортных средств инвалидов; | МГН  К,О,С,Г,У  К,О  К,О,С  К,О,С,Г,У  К,О | Установка, реконструкция здания | 1 | 50,000 | 30.12.2020 г  30.12.2017 год  01.09.2018 г  01.09.2017 г  31.07.2018 г | Стребкова Л.А.  Нагорный Н.Н.  Нагорный Н.Н.  Нагорный Н.Н.  Нагорный Н.Н.  Нагорный Н.Н. |
| **1.5.** | Оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме для инвалидов, в том числе:  -речевые информаторы и маяки.  -звуковой и речевой маяк. | С,Г,У | установка | 1 | 40.000 | 30.08.2018 г | Нагорный Н.Н. |
| **1.6.** | Разработать памятки для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны сотрудников на объекте. | К,О,С,Г,У | Нормативно-правовые документы | 1 | 10.000 | 31.12.2016 г | Нагорный Н.Н. |
| **1.7.** | Ведение журнала учета проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг. | К,О,С,Г,У | Нормативно-правовые документы | 1 | **-----------------** | 30.12.2016г | Нагорный Н.Н. |
| **2**. | **Приобретение технических средств адаптации** |  |  |  |  |  | Нагорный Н.Н. |
| 2.1. | Поручень для раковины опорный | К,О,С, | установка | 1 | 21,200 | 30.12.2019г | Нагорный Н.Н. |
| 2.2. | Поручни прямые настенные | О,С | установка | 1 | 20,800 | 30.12.2019г | Нагорный Н.Н. |
| 2.3. | Тактильные знаки 200\*200мм | С | Приобретение | 1 | 17,000 | 30.08.2019г | Нагорный Н.Н. |
| 2.4. | Табло информационное  600\*500 мм (шрифт Брауля) | С | Приобретение | 1 | 13,800 | 30.09.2019г | Нагорный Н.Н. |
| 2.5. | Информационно-тактильный знак  310\*100 мм | С | Приобретение | 1 | 12,000 (8 шт.) | 30.09.2019г | Нагорный Н.Н. |
| 2.6. | Электронное табло для помещения 152\*160\*40 мм | С | Приобретение | 1 | 19,800 | 01.12.2020 год | Нагорный Н.Н. |
| 2.7. | Система средств информации и сигнализации об опасности-комплексная (визуальная, звуковая и тактильная). | К,О,С,Г | Приобретение | 1 | 50,000 | 31.12.2020г | Нагорный Н.Н. |
| 2.8. | Знак доступности помещения, | К,О | Приобретение | 1 | 4,600 (2 шт.) | 30.06.2017г | Нагорный Н.Н. |
| **3**. | **Ремонтные работы:** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | По территории объекта |  |  |  |  |  |  |
|  | - оборудовать стоянку для инвалидов | К,О,Г | 1.Установить знак  2. Нанести разметку | 1 | 2,500  12,000 | 30.09.2018г | Нагорный Н.Н. |
|  | - Установить указатели пути движения | К | Установить показатели | 1 | 4,000 | 30.09.2018 г | Нагорный Н.Н. |
| 3.2 | По входу в здание |  |  |  |  |  |  |
|  | **-** Установить нескользящее покрытие на лестнице | К,О | Установить показатели | 1 | 6,800 | 30.09.2018 г | Нагорный Н.Н. |
|  | **-**Установить рельефную полосу перед лестницей | К,О | Установить | 1 | 4,000 | 30.09.2018 г | Нагорный Н.Н. |
|  | - Контрастно окрасить ступень | С | Нанести разметку | 1 | 1,000 | 30.07.2018 г | Нагорный Н.Н. |
|  | - Оборудовать пандус | К,О | Оборудовать пандус | 0 | 0 | 0 | Нагорный Н.Н. |
|  | - Оборудовать входную группу | К,О,С | Установить входную группу (двери) | 1 | 33,300 | 30.09.2020 г | Нагорный Н.Н. |
| 3.3 | По путям движения в здании, включая пути эвакуации |  |  |  |  |  |  |
|  | - Адаптация путей движения | К,О | Провести сглаживание порогов | 2 | 25,000 | 30.09.2020г | Нагорный Н.Н. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | По зоне оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
|  | - Оборудовать рабочее место специалистов по реабилитации инвалидов | С,Г | Приобрести и установить индукционную петлю (Г), табличку рельефного шрифта.  Пиктограммы (С), речевой информатор. | 1 | 5,000 | 01.12.2020г | Нагорный Н.Н. |
| 3.5 | По санитарно-гигиеническим помещениям |  |  |  |  |  |  |
|  | - Установить знак доступности помещения | К,О | Оборудовать санузел с установкой раковины, поручней (опорные, откидные),зона для кресла коляски рядом с унитазом | 1 | 40,000 | 30.09.2017 г | Нагорный Н.Н. |
|  | - Установить тактильную направляющую полосу к кабине | С | Нанести полосу | 1 | 20,000 | 30.09.2017 г | Нагорный Н.Н. |
|  | - Установить крючки для костылей | О | Установить | 1 | 3,000 | 30.08.2017 г | Нагорный Н.Н |
| 3.6 | По системе информации |  |  |  |  |  |  |
|  | - Разместить надписи в соответствии с нормативами, пиктограммами тактильные средства информации, речевые информаторы маяки, звуковой маяк у входа, световые и текстовые табло (С, Г). | С,Г | Приобретение и установка | 1 | 22,000 | 30.12.2017г | Нагорный Н.Н. |
|  | **-**Продублировать для инвалидов звуковую и зрительную информацию, текстовую и графическую информацию знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | С | Приобретение и установка | 1 | 20,000 | 01.12.2020г | Нагорный Н.Н. |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состояние доступности объекта для МГН | К | О | С | Г | У |
| -на начало планового периода |  |  |  |  |  |
| -по завершении 1-го этапа плана адаптации\* |  |  |  |  |  |
| -по завершении 2-го этапа адаптации\*\* |  |  |  |  |  |

Принятые сокращения категорий инвалидов: К – лица, передвигающиеся на креслах-колясках, О – лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – лица с нарушением зрения, Г – лица с нарушением слуха, У – лица с умственными нарушениями.

Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); ВНД – временно недоступно.